「亲情伴」小程序 全阶段任务细化执行手册

（按天 / 按周拆解，个人开发者可直接照着做，所有任务均为单人可完成量级）

## 第一阶段：MVP 开发与上线（2026.5.10-2026.5.20，共 11 天）

核心目标：完成最小可行产品开发，一次通过微信审核上线，核心功能无 bug
验收标准：小程序可正常登录、绑定、创建提醒、打卡、接收通知

### 第 1 天（5.10）：需求与技术准备

最终确认功能边界，输出 3 页纸极简需求文档：

明确老人端仅保留 2 个按钮、子女端仅保留 4 个核心页面

列出所有绝对不能出现的敏感词黑名单（高血压 / 糖尿病 / 慢病 / 健康等）

注册微信小程序账号：

主体选择「个人」，类目选择「工具→备忘录 / 待办提醒」

申请小程序名称「亲情伴」，上传头像与简介（简介：家庭远程待办提醒，给家人的贴心提醒工具）

配置微信云开发环境：

开通免费版云开发，创建环境「qinqingban-dev」

开启云数据库、云函数、存储、定时触发器能力

搭建项目框架：

选择微信小程序原生开发（个人开发效率最高）

配置基础库版本（选择最新稳定版），引入 UI 组件库（Vant Weapp 适老化改造版）

### 第 2-3 天（5.11-5.12）：数据库与基础能力开发

创建 4 张核心数据表，配置数据权限：

users 表：仅创建者可读写

familyBind 表：仅绑定双方可读写

reminders 表：仅创建者与归属老人可读写

checkRecords 表：仅打卡人与绑定子女可读

开发微信一键登录功能：

获取用户 openid、昵称、头像，自动写入 users 表

实现自动登录，下次打开无需重复授权

开发身份识别与模式切换：

首次登录弹出选择：「我是子女」/「我是长辈」

自动记住用户身份，下次打开直接进入对应模式

申请微信订阅消息模板：

申请「待办提醒」模板（用于老人端到点提醒）

申请「状态通知」模板（用于子女端超时预警）

### 第 4-5 天（5.13-5.14）：子女端核心功能开发

子女端首页开发：

展示已绑定的老人列表，显示每个老人今日提醒完成情况

顶部放置「绑定家人」「新建提醒」两个大按钮

家庭绑定功能开发：

生成 6 位数字绑定码（有效期 15 分钟）+ 小程序码

实现绑定码校验与绑定关系写入

绑定成功后双方收到系统通知

提醒管理功能开发：

新建提醒：标题、时间、重复类型（每天 / 每周 / 仅一次）

编辑 / 删除提醒：仅创建者可操作

提醒列表：按时间排序，显示完成状态

打卡记录查看功能开发：

显示近 7 天打卡记录，纯列表展示，不做任何分析

区分按时完成 / 超时完成状态

### 第 6-7 天（5.15-5.16）：老人端核心功能开发

老人端适老化改造：

全局字体设置为 24 号，按钮大小 100×100px，按钮间距 20px

采用白底黑字高对比度，禁用所有浅色文字

去掉所有弹窗、小红点、手势操作，仅保留点击操作

老人端首页开发：

仅显示两个超大红色按钮：「今日提醒」「已完成」

今日提醒页面：按时间排序，每条提醒带语音播报按钮

到点提醒功能开发：

小程序本地定时提醒 + 微信系统通知

提醒时自动语音播报提醒内容

一键打卡功能开发：

点击「已完成」自动记录打卡时间，同步给所有绑定子女

打卡成功语音反馈：「已记录，子女已收到」

### 第 8 天（5.17）：超时预警与云函数开发

开发超时扫描云函数：

每 30 分钟执行一次，扫描所有未完成的提醒

超过提醒时间 30 分钟未打卡，标记为超时

开发消息推送云函数：

给绑定的所有子女推送超时预警通知

通知文案：「您的家人今天 {time} 的 {title} 未打卡，请留意」

配置云开发定时触发器：

设置为每 30 分钟触发一次超时扫描

开发「关于我们」页面：

放置开发者个人介绍、产品初衷、反馈微信二维码

明确说明：本工具仅为生活待办提醒，不提供任何医疗服务

### 第 9-10 天（5.18-5.19）：全面测试与 bug 修复

全流程测试：

测试登录、绑定、创建提醒、打卡、超时通知全流程

测试多子女绑定同一老人、一子女绑定多老人场景

测试老人端不同手机型号的适配情况

适老化测试：

找 2-3 位真实老人测试，记录所有误操作和吐槽

优化按钮位置、字体大小、语音播报语速（固定 0.8 倍）

审核前自查：

检查所有页面文案，确保无任何医疗敏感词

检查用户信息收集，确保仅收集必要信息

检查隐私政策，确保符合微信要求

修复所有测试发现的 bug，准备提交审核

### 第 11 天（5.20）：提交审核与上线

提交微信审核：

功能描述：家庭远程待办提醒工具，支持子女给家人设置日常待办，家人一键打卡，状态实时同步

上传测试账号与密码，方便审核人员测试

准备上线物料：

制作产品介绍海报、使用教程短视频

编写种子用户邀请文案

审核通过后，点击发布上线，完成第一阶段目标

## 第二阶段：种子用户测试与优化（2026.5.21-2026.6.10，共 21 天）

核心目标：积累 500 + 种子用户，打磨产品体验，开通流量主实现基础盈利
验收标准：用户次日留存≥40%，7 日留存≥20%，流量主日收益≥10 元

### 第 1 周（5.21-5.27）：种子用户招募与初步反馈

熟人圈层招募（目标 200 人）：

给所有亲戚、朋友、同事、同学发私信：

「我自己做了一个给爸妈用的远程提醒小程序，异地工作的我再也不怕爸妈忘事了，现在免费邀请大家试用，有任何问题都可以直接找我提建议，我会第一时间优化」

一对一指导绑定与使用，收集第一手反馈

建立种子用户微信群，邀请所有试用用户加入

每日收集反馈：

每天晚上 8 点在群里收集当天的使用问题和建议

建立反馈表格，记录问题、提出人、优先级

快速迭代优化：

每天修复高优先级 bug，每周发布 1 个小版本

优先优化老人端的操作体验问题

开通微信流量主：

累计 UV 达到 500 后，立即申请开通流量主

仅在子女端「我的」页面放置 banner 广告，老人端无广告

### 第 2 周（5.28-6.3）：扩大种子用户规模与深度测试

线上社群渗透（目标 300 人）：

加入 10-20 个宝妈群、业主群、异地务工群

以真实用户身份分享使用体验：

「给大家分享一个我最近在用的小工具，专门用来远程给爸妈设提醒，爸妈一键打卡，我随时能看到状态，再也不用每天发微信问了，完全免费，大家可以试试」

引导用户添加我的微信，进入种子用户群

深度用户访谈：

每天找 3-5 位活跃用户进行 1 对 1 语音访谈

了解他们的核心痛点、使用场景、改进建议

核心体验优化：

优化绑定流程，增加扫码绑定功能

优化提醒语音播报，支持自定义播报内容

增加提醒重复类型（每月重复）

上线「邀请有礼」基础版：

邀请 1 位好友注册并绑定家人，双方永久解锁免费版全部功能（无提醒条数限制）

### 第 3 周（6.4-6.10）：体验打磨与私域搭建

产品体验最终打磨：

汇总所有种子用户反馈，完成最后一轮大的优化

修复所有已知 bug，确保核心流程 100% 稳定

私域体系搭建：

完善企业微信欢迎语：自动发送使用教程、常见问题解答

制定群规：禁止广告，只交流产品使用和亲情陪伴相关内容

每天在群里分享 1 条适老化干货或中老年防骗知识

数据统计与分析：

统计用户注册量、绑定率、打卡率、留存率

分析用户行为路径，找出流失节点并优化

准备下一阶段推广物料：

制作 3 条产品演示短视频（15 秒、30 秒、60 秒）

撰写 5 篇小红书 / 抖音文案草稿

## 第三阶段：线上规模化推广（2026.6.11-2026.7.31，共 51 天）

核心目标：累计用户破 3000 人，月活超 1000 人，完成个体工商户注册
验收标准：日新增用户≥50 人，流量主月收益≥500 元，个体工商户注册完成

### 第 1-2 周（6.11-6.24）：内容平台冷启动

小红书平台运营：

账号定位：9 年前端开发，给爸妈做了个提醒小程序

发布频率：每周 3 篇笔记，发布时间：早 8 点、晚 8 点

内容方向：

个人故事类：《异地工作 3 年，最怕爸妈忘事，我写了个小程序解决》

功能演示类：《给爸妈做的提醒小程序，操作简单到我奶奶都会用》

痛点共鸣类：《有没有人和我一样，每天都要提醒爸妈吃药？》

每篇笔记挂载小程序入口，引导用户试用

抖音 / 视频号运营：

发布频率：每周 2 条短视频，发布时间：晚 7 点 - 9 点

内容形式：真人出镜 + 小程序操作演示，用真实故事引发共鸣

简介放置小程序入口，引导用户点击使用

数据复盘：

每天统计笔记 / 视频的播放量、点赞量、转化率

优化内容方向，加大爆款内容的产出

持续迭代产品：

根据用户反馈，每周发布 1 个小版本

优化小程序加载速度，提升用户体验

### 第 3-4 周（6.25-7.8）：裂变功能上线与社群放大

上线升级版「邀请有礼」：

邀请 1 位好友注册并绑定家人，双方各得 1 个月会员权益（提前锁定未来会员用户）

生成专属邀请海报，一键分享到微信好友 / 群聊

社群裂变推广：

发动种子用户群进行裂变，邀请最多的用户赠送永久会员

进入更多精准社群，分享产品和裂变活动

微信生态引流：

在朋友圈、视频号、公众号（如有）推广产品

参与微信小程序官方活动，获取免费流量

办理个体工商户营业执照：

线上办理，经营范围：计算机软件开发、信息技术咨询服务

费用约 500 元，无需实体地址，3-7 天下证

### 第 5-7 周（7.9-7.31）：推广放大与主体升级

加大内容投放力度：

对爆款笔记 / 视频进行小额投流（单条 50-100 元），测试 ROI

复制爆款内容模板，批量产出内容

升级小程序主体：

拿到营业执照后，将小程序主体从个人升级为个体工商户

开通微信支付功能，为会员上线做准备

会员体系设计与开发：

确定会员定价：月卡 9.9 元、季卡 25.9 元、年卡 69 元

开发会员中心页面，实现支付、权益发放功能

准备会员上线预热：

在私域群里预告会员上线时间和权益

推出早鸟优惠：前 100 名购买年卡的用户，买 1 年送 1 年

## 第四阶段：线下渗透与会员上线（2026.8.1-2026.10.31，共 92 天）

核心目标：累计用户破 1 万人，付费率≥8%，完成商标与软著申请
验收标准：月度会员收入≥5000 元，商标与软著申请提交成功

### 第 1 个月（8.1-8.31）：武汉本地社区合作

社区渠道拓展（目标 5 个社区）：

从家附近的社区开始，逐个拜访物业 / 居委会

合作话术：

「您好，我是做互联网开发的，自己做了一个免费的社区便民提醒工具，可以帮社区给老人发停水停电通知、活动通知、反诈提醒，也可以让子女远程给爸妈设日常提醒，完全免费，不需要社区出任何费用，我可以免费给社区做使用培训」

给社区开通专属后台，支持社区发布通知

社区在公告栏、业主群里推广小程序

线下活动推广：

在合作社区举办「免费教老人用智能手机」小型活动

现场指导老人注册使用小程序，赠送小礼品（鸡蛋、食盐，成本 5 元以内）

会员体系正式上线：

8 月 1 日正式上线会员功能，推出早鸟优惠

在小程序首页、私域群、公众号推广会员

数据复盘与优化：

统计会员付费率、续费率、用户反馈

优化会员权益，提升付费转化率

### 第 2 个月（9.1-9.30）：会员运营与合规壁垒搭建

会员精细化运营：

建立 VIP 会员群，提供专属客服服务

定期给会员发放福利：照片打印优惠券、适老化好物折扣

收集会员建议，优先开发会员需求的功能

申请商标注册：

线上申请第 9 类（软件产品）、第 35 类（广告运营）、第 45 类（社交服务）商标

每个类别 270 元，3 个类别共 810 元

提交申请后，等待商标局受理

申请软件著作权：

自己线上申请，准备源代码、操作说明书等材料

无需费用，约 2 个月下证

迭代新功能：

上线轻量家庭相册功能（会员专属）

上线超时短信提醒功能（会员专属）

### 第 3 个月（10.1-10.31）：用户规模放大与体验优化

扩大社区合作范围（目标 20 个社区）：

复制第一个社区的成功模式，拓展到武汉更多社区

给社区负责人提供推荐奖励：每成功注册 1 个用户奖励 2 元

线上推广持续发力：

保持小红书 / 抖音的内容更新频率，加大爆款内容投流

持续运营裂变活动，保持用户增长

产品体验持续优化：

根据用户反馈，优化老人端和子女端的操作体验

修复所有已知 bug，提升系统稳定性

阶段总结与规划：

统计 3 个月的用户数据、收入数据

制定下一阶段的目标和计划

## 第五阶段：生态搭建与规模放大（2026.11.1-2027.5.31，共 212 天）

核心目标：累计用户破 5 万人，月度稳定盈利超 3 万元，形成完整生态
验收标准：月度总收益≥3 万元，本地合作商家≥20 家

### 第 1-2 个月（11.1-12.31）：本地便民服务生态搭建

本地商家合作拓展：

对接武汉本地的上门家政、上门理发、上门保洁、适老化改造商家

合作模式：小程序导流，按单结算佣金（10-20%）

在小程序内上线「便民服务」专区，推荐合规商家

适老化好物电商联盟上线：

接入京东、拼多多联盟，开通「适老化好物」专区

选品原则：只选刚需、高口碑、低客单价的适老化产品（老花镜、防滑拖鞋、放大镜等）

用户下单后获得联盟佣金，无需囤货、无需售后

节日营销活动：

双十一、双十二、元旦推出会员优惠活动

推出节日亲情贺卡功能，提升用户活跃度

团队搭建（可选）：

兼职招募 1 名客服，处理用户咨询和售后问题

月度成本约 1000 元，解放自己的时间专注于产品和运营

### 第 3-5 个月（2027.1.1-2027.3.31）：用户规模与收入放大

社区覆盖扩大（目标 50 个社区）：

拓展到武汉周边城市的社区

建立社区运营体系，每个社区培养 1 名热心志愿者

线上推广升级：

与中老年领域的 KOL/KOC 合作，进行产品推广

投放微信朋友圈广告，精准定向 25-45 岁子女群体

会员体系升级：

推出家庭共享会员：199 元 / 年，支持 5 个家庭成员使用

增加会员权益：免费照片打印、便民服务折扣、专属客服

数据驱动运营：

建立完善的数据统计体系，分析用户行为和转化路径

优化推广渠道和变现方式，提升 ROI

### 第 6-7 个月（2027.4.1-2027.5.31）：品牌打造与长期规划

品牌建设：

统一品牌视觉形象，提升品牌辨识度

打造「最懂异地子女的亲情陪伴工具」的品牌定位

产品迭代：

上线语音留言、视频祝福等亲情互动功能

优化适老化体验，推出更大字体、更简单的老人模式

长期规划制定：

制定未来 1-2 年的发展目标和路线图

探索更多合规的变现方式和业务方向

阶段总结：

总结项目上线一年来的经验和教训

评估项目的长期价值和发展潜力

## 关键风险预案

微信审核驳回：提前准备多套文案和功能描述，审核驳回后 24 小时内修改重新提交

开发延期：预留 2 天缓冲时间，优先开发核心功能，非核心功能后续迭代

推广效果不佳：快速测试不同内容方向和渠道，聚焦转化率最高的渠道加大投入

付费率低：先做小范围会员测试，根据用户反馈调整定价和权益，推出 7 天免费试用

竞品复制：加快产品迭代速度，持续优化体验，提前搭建合规和私域壁垒

需要我把其中任意一个阶段再拆成每日待办清单，并附上对应的话术模板和代码片段吗？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）